идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование

«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__15.07.2021__ 								   	№__271__

д. Юкки

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация)

постановляет:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу следующие постановления администрации:

- постановление администрации от 20.08.2013 № 280 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Юкковское сельское поселение»;

- постановление администрации от 21.09.2018 № 314 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Юкковское сельское поселение» от 20.08.2013 № 280 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Юкковское сельское поселение».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Юкковские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» по адресу: www.ykki.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям по разработке муниципальных программ, действие которых начинается с 1 января 2022 года.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                            	          	 	                    Д.А. Туркин

Приложение

к постановлению администрации МО

«Юкковское сельское поселение»

от  «_15_» ___07___2021 № _271_

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также мониторинга их реализации.

1.2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование).

1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития (далее - подпрограммы).

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.4. Цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития муниципального образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.5. Задача - результат выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы (подпрограммы).

1.6. Основное мероприятие - комплекс мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи (достижение цели) муниципальной программы (подпрограммы).

1.7. Заказчик муниципальной программы (подпрограммы) администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация).

1.8. Исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее – Исполнитель) – администрация, в лице структурного подразделения (уполномоченного должностного лица) администрации, муниципальное казенное учреждение муниципального образования, определенные в муниципальных программах (подпрограммах), которые несут ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в целом.

1.9. Соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее – Соисполнитель) - администрация, муниципальное казенное учреждение муниципального образования, выполняющие конкретные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

1.10. Участниками муниципальной программы могут быть юридические и физические лица, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.11. Муниципальная программа (подпрограмма) утверждается постановлением администрации муниципального образования.

2. Принятие решения о разработке муниципальной программы

2.1. Принятие решения о разработке муниципальной программы производится путем представления в отдел экономики и финансов администрации заинтересованными специалистами (структурными подразделениями) администрации, муниципальным казенным учреждением муниципального образования предложений, согласованных с главой администрации, для включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ.

Предложения для включения муниципальной программы в перечень на очередной финансовый год представляется в срок, не позднее 1 августа текущего года (в случае включения в перечень новой программы или изменения сроков реализации программы), на текущий финансовый год - при необходимости.

2.2. Перечень (внесение изменений в перечень) муниципальных программ на очередной финансовый год формируется ежегодно отделом экономики и финансов администрации на основании согласованных главой администрации предложений.

2.3.  Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) годы реализации программ;

в) наименования исполнителя.

2.4. Перечень муниципальных программ (внесение изменений в перечень) утверждается постановлением администрации.

3. Требования к структуре муниципальной программы

3.1.  Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются не менее чем на 3 года. После окончания срока реализации муниципальной программы в случае принятия решения о ее высокой эффективности и необходимости продолжения решения задач, указанных в муниципальной программе, программным методом, утверждается аналогичная программа на последующий период.

3.2. Муниципальная программа должна состоять из следующих разделов:

Паспорт программы (подпрограммы) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы (подпрограммы).

Общая характеристика сферы реализации программы (подпрограммы) должна содержать характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования с выявлением основных проблем и потенциала развития соответствующей сферы, а также направлений развития на период реализации программы (подпрограммы).

При необходимости может быть приведена общая информация 
о динамике ключевых показателей уровня развития сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы) на период ее реализации, подкрепляющая выявленные тенденции.

В рамках характеристики прогноза развития сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы) предусматривается описание основных ожидаемых результатов реализации программы (подпрограммы), предполагающее развернутую характеристику планируемых изменений (результатов) в сфере реализации программы (подпрограммы), анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы (подпрограммы).

### Раздел 2. Основные цели и задачи программы (подпрограммы)

В раздел включаются приоритеты и цели государственной политики 
в соответствующей сфере социально-экономического развития, реализация которых достигается путем реализации муниципальной программы (подпрограммы), описание основных целей и задач муниципальной программы (подпрограммы), прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемый вклад в развитие соответствующей сферы посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы); прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Раздел 3. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) должны:

а) количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы (подпрограммы);

б) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы (подпрограммы);

в) иметь количественное значение;

г) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы (подпрограммы);

д) соответствовать показателям государственных программ Российской Федерации и Ленинградской области, а также показателям национальных 
и государственных проектов в соответствующей сфере.

Раздел 4. План мероприятий по реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

План мероприятий должен содержать перечень основных мероприятий муниципальной программы независимо от наличия отдельного финансирования мероприятия или выполнения мероприятия в рамках текущего финансирования деятельности администрации.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Раздел должен содержать методику оценки.

Анализ эффективности реализации проводится на основе оценки:

Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100% ,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов).

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы) по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы) 
на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

3.1. Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд  - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М - 0,3;

3.2. Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализованной:

-  при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;

-  при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем;

-  при эффективности менее 75% - с неудовлетворительным уровнем.

3.3. При подготовке муниципальной программы могут разрабатываться следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

а) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов 
и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

б) описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

в) оценка планируемой эффективности муниципальной программы;

г) в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и (или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели 
и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по годам и этапам ее реализации.

Дополнительные и обосновывающие материалы не входят в состав муниципальной программы.

3.4. Муниципальная программа может содержать:

в случае участия в реализации муниципальной программы предприятий 
и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных предприятий и организаций на реализацию муниципальной программы.

3.5. В случае если программа включает в себя подпрограммы, все вышеуказанные разделы должна включать каждая подпрограмма, которая является приложением к муниципальной программе, а муниципальная программа должна состоять из следующих разделов:

- Паспорт муниципальной программы;

- Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы с указанием основных моментов, характеризующих все подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы;

- Раздел 2. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы: данный раздел должен включать основные (наиболее значимые) показатели (индикаторы) из каждой подпрограммы и соответствовать разделу Паспорта.

3.6. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки 
и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования.

3.7. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. 
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие муниципального образования в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики муниципального образования. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики муниципального образования;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие муниципального образования, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

4. Основание и этапы разработки муниципальных программ, 
внесения изменений в муниципальные программы

4.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ.

4.2. Разработка проекта муниципальной программы производится исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком с обязательным согласованием мероприятий программы (подпрограммы) с соисполнителями (подпрограммы).

4.2.1. Проекты муниципальных программ выносятся на общественное обсуждение одновременно с направлением на согласование с соисполнителями программы (подпрограммы).

Для проведения общественного обсуждения исполнитель размещает проект муниципальной программы, а также информацию о порядке представления предложений и замечаний по проекту муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественное обсуждение осуществляется в срок не менее 
10 календарных дней со дня размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2.2. Исполнитель рассматривает поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной программы в течение трех рабочих дней со дня поступления и дорабатывает проект с учетом поступивших предложений и замечаний.

В случае если поступившие предложения и замечания исполнителем не принимаются, такие предложения и замечания и заключение исполнителя на предложения и замечания прилагаются к проекту муниципальной программы.

4.3. Проект постановления администрации об утверждении муниципальной программы предоставляется на согласование лицу, ответственному за правовое обеспечение деятельности администрации и в отдел экономики и финансов администрации в установленном порядке.

В случае получения замечаний в ходе согласования проекта постановления администрации об утверждении муниципальной программы, проект должен быть доработан исполнителем с учетом полученных замечаний и направлен на повторное согласование. Далее Проект постановления визируется исполнителем, соисполнителями, лицом, ответственным за правовое обеспечение деятельности администрации, отделом экономики и финансов и направляется на подписание главой администрации.

4.4. Постановление администрации об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу) на очередной финансовый год и плановый период выносится в срок до 1 ноября текущего года и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.5. Внесение изменений в муниципальные программы в части расходов за счет всех источников осуществляется в течение 60 календарных дней с момента принятия решений совета депутатов муниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период или внесение изменений в решения совета депутатов муниципального образования о бюджете муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

4.6. Финансирование мероприятий, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для муниципальных программ.

4.7. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета муниципального образования и прочих источников.  Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением совета депутатов муниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период.

4.8. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования и планирования бюджетных ассигнований.

5. Регистрация, управление, контроль реализации и мониторинг муниципальных программ

5.1. Исполнитель муниципальной программы размещает актуальную версию программы на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Муниципальные программы»).

5.2. Управление муниципальной программой и ее реализацией осуществляется путем анализа исполнения мероприятий, отраженных в плане мероприятий по реализации муниципальной программы (подпрограммы), внесения необходимых изменений в муниципальную программу в случае значительных отклонений от запланированных показателей и мероприятий или изменения финансирования муниципальной программы.

5.3. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), соисполнители и исполнитель муниципальной программы могут разрабатывать детальные планы реализации муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год в части реализуемых ими мероприятий исполнитель - сводный детальный план реализации).

5.4.  Исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы ежегодно по итогам года:

- формирует отчет о реализации муниципальной программы в составе ежегодного отчета главы администрации о результатах деятельности администрации, в сроки, установленные для формирования отчета главы администрации и вынесения на утверждение в совет депутатов муниципального образования;

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет 
о реализации муниципальной программы за предыдущий год по форме, согласно Приложению 5 к настоящему Порядку, направляет в отдел экономики и финансов администрации и размещает на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.6. Отдел экономики и финансов администрации ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за отчетный период и направляет главе администрации для принятия решения о продолжении реализации муниципальной программы, сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Сводная информация отдела экономики и финансов администрации о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ содержит:

- уровень эффективности программы (подпрограммы);

- вывод (предложение) по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы), корректировке или прекращении действия программы (подпрограммы).

Принятое главой администрации решение доводится до исполнителей муниципальной программы.

5.7. Координация проведения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется сотрудниками администрации, курирующими соответствующую сферу деятельности администрации.

Приложение №1

к Порядку

ПАСПОРТ

муниципальной программы (подпрограммы)

МО «Юкковское сельское поселение»

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | (только для программы) |
| Цели муниципальной программы (подпрограммы) | (для программы – основные цели из каждой подпрограммы) |
| Задачи муниципальной программы (подпрограммы) | (для программы – основные задачи из каждой подпрограммы) |
| Сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы (подпрограммы) - всего, в том числе по источникам финансирования |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | (для программы – основные результаты из каждой подпрограммы) |

Приложение 2 к Порядку

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях

| N п/п | Цель муниципальной программы* (подпрограммы) | Задача муниципальной программы* (подпрограммы) | Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели* | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовый период (20_год) | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

* Цели, задачи и показатели должны быть взаимоувязаны и соответствовать паспорту программы;

показатель (индикатор) должен быть установлен каждой задаче.

Приложение 3 к Порядку

План мероприятий по реализации программы (подпрограммы)

____________________________________________

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Год реализации | Сумма расходов (руб.) |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к Порядку

Отчет

о реализации муниципальной программы

___________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _____ год

- Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы, нормативно-правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу.

- Текстовая часть в произвольной форме по программе.

- Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (20_год) | Факт (20_год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Текстовая часть в произвольной форме по каждой подпрограмме (при наличии подпрограмм).

- Исполнение показателей (индикаторов) по каждой подпрограмме (при наличии подпрограмм)

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (20_год) | Факт (20_год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Исполнение мероприятий по каждой подпрограмме (при отсутствии подпрограмм - по программе).

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Степень освоения средств,% | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Иные источники | Факт всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оценка эффективности реализации по каждой подпрограмме * (при отсутствии подпрограмм – по программе)

*оценка эффективности приводится в соответствии с формулами, принятыми  в программе (подпрограмме), с обязательным указанием уровня эффективности и выводом (предложением) по дальнейшей реализации программы (подпрограммы), корректировке или прекращении действия программы (подпрограммы).