Пояснительная записка по реализации муниципальной программы
Благоустройство территории МО "Юкковское сельское поселение" 
за 2021 год

Для реализации данной программы на 2021 год запланировано 18 305,4 тыс. руб., (в т.ч. 4686,3 за счет средств областного бюджета и 63,0 тыс. руб. за счет материально технического участия юридических лиц) фактические расходы составили 14 504,8 тыс. руб. (в т.ч. 4643,7 за счет средств областного бюджета и 63,0 тыс. руб. за счет материально технического участия юридических лиц) или 79,2% к утвержденному плану.
В ходе выполнения муниципальной программы средства были освоены на:
[bookmark: _GoBack]Выполнены работы по озеленению территории в д. Юкки и д. Лупполово на сумму 191,2 тыс. руб., включающие в себя содержание объектов озеленения, завоз и подсыпку грунта, приобретение и высадку цветов, кустарников и деревьев.
 Выполнены работы по благоустройству территории возле д. 7 и в районе пруда в дер. Лупполово на сумму 1 003,0 тыс. руб.
Выполнены работы по покосу покосу борщевика Сосновского на территориях общего пользования МО «Юкковское сельское поселение» на сумму 95,0 тыс. руб.
Выполнена ликвидация аварийных деревьев на общую стоимость работ 1087,1 тыс. руб.
Приобретена и установлена спортивная площадка по ул. Луговая возле земельного участка 2 «а» в д. Лупполово на общую сумму 549,6 тыс. руб. из них за счет местного бюджета на сумму 67,2 тыс. руб., за счет областного бюджета на сумму 449,4 тыс. руб. и за счет материально-технического участия граждан в лице ООО "СК НИКА" путем выделения самосвала и колесного на безвозмездной основе на сумму 33,0 тыс. руб. 
Приобретена и установлена детская площадка в дер. Юкки на ул. Садовая в районе уч. 25А, 27Б, 33 на общую сумму 1 247,6 тыс. руб. из них за счет местного бюджета на сумму 158,3 тыс. руб., за счет областного бюджета на сумму 1 059,3 тыс. руб. и за счет материально-технического участия граждан в лице ООО "АйЭмДэ-Сервис" путем выделения экскаватора и самосвала на безвозмездной основе на сумму 30,0 тыс. руб. 
Проведены работы по заполнению песочниц песком и замене элементов и ограждений на детских площадках на сумму 947,5 тыс. руб. 
Выполнены работы по благоустройству воинских захоронений на сумму 66,4 тыс. руб., работы по украшению территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» включая поставку флагов и флагштоков к празднованию Дня Победы в 2021 году на сумму 89,6 тыс. руб. и по установке и украшению новогодних елей на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на сумму 149,0 тыс. руб.
Выполнены работы по устройству водоприемного пруда и дренажных канав в деревне Лупполово на сумму 540,9 тыс. руб.
Организован каток на спортивной площадке в д. Лупполово на сумму 49,0 тыс. руб.
184,0 тыс. руб составили расходы на проведение строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ в сфере благоустройства.
Работы по ремонту и обслуживанию техники составили 25,6 тыс. руб., включая расходы на страховку автомобиля и оплату нефтепродуктов.
За счет субсидии из бюджета Ленинградской области выделенной Депутатом ЗакС Ленинградской области Верниковским А.П., бюджету МО "Юкковское сельское поселение" и софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Юкковское сельское поселение" на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках реализации мероприятия по освещению улично-дорожной сети на общую сумму 
1 052,6 тыс. руб. (в т.ч 1000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) выполнены следующие работы:
· Смонтированы и введены в эксплуатацию линии уличного освещения по следующим адресам: д. Юкки, от ТП 8207 на уч. от д.7Б до 9А по Юкковскому проспекту, ул. Спортивная, на участке от ТП8207 по ул Тенистая (пл.ТКО), Строителей ул. ;
· д.Сарженка Славянские проезды 1,2,3,4.
· Расходы на совершенствование системы наружного освещения улиц населенных пунктов на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» составили 3 506,4 тыс. руб. в т.ч.:
· Оплата за потребленную электрическую энергию по уличному освещению составили 2 900,0 тыс. руб.
· Содержание наружных сетей электроснабжения, включающие техническое обслуживание, ремонт сетей уличного освещения и технологическое присоединение на территории МО «Юкковское сельское поселение» составили 543,2 тыс. руб.
· Приобретены светодиодные уличные светильники в количестве 50 шт. на сумму 63,2 тыс. руб.

За счет субсидии из областного бюджета Ленинградской области в размере 2 157,0 тыс. руб., выделенной на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках Государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области", подпрограмма "Обращение с отходами" и софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Юкковское сельское поселение" в размере 322,3 тыс. руб. в рамках реализации мероприятия "Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Юкковское сельское поселение", выполнены работы по созданию площадок накопления ТКО на территории МО "Юкковское сельское поселение" на общую сумму 2 479,3 тыс. руб. по следующим адресам:
1) д. Юкки, ул. Юкковский проспект в районе д.3;
2) д. Юкки, ул. Юкковский проспект в районе д.20;
3) д. Юкки, ул. Юкковский проспект в районе д.18а;
4) д. Юкки, ул. Пионерская, в районе д.35;
5) д. Лупполово,  в районе д.4;
6) д. Лупполово, ул. Зеленая, в районе д.13;
7) д. Лупполово, ул. Приозерское шоссе в районе д.20;
8) д. Лупполово, ул. Садовадческая;
9) д. Дранишники, ул. Лесная, в районе д.12.
10) д. Дранишники, ул.Южная , в районе д.2.
598,8 тыс. руб. составили расходы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также 599,2 тыс. руб. на содержание детских игровых площадок, спортивных площадок и общественных территорий. Расходы по акарицидной обработке общественной территории составили 26,2 тыс. руб.
	Для проведения субботника на территории МО приобретен инвентарь на 2,9 тыс. руб.




