
Пояснительная записка
за 2021 год по муниципальной программе «Юкковское сельское поселение» «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Юкковское сельское поселение» на 2019-2022 годы» 

Для реализации данной программы на 2021 год в бюджете поселения было запланировано 332,0 тыс. руб., фактические расходы составили 282,0 тыс. руб. или 84,9% к утвержденному плану.

В ходе выполнения муниципальной программы средства были освоены на:
[bookmark: _GoBack]Разработку проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественной территории в д. Лупполово, ул. Луговая, уч. № 2А Всеволожского района, Ленинградской области на сумму в размере 250,0 тыс. руб.
Выполнены работы по инженерно- геологическим изысканиям на общественной территории сквера в д. на сумму в размере 18,0 тыс. руб.
Выполнены работы по проведению строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественной территории сквера в д. Юкки на сумму в размере 14,0 тыс. руб.
В 2021 году был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера в районе д.8 по ул. Пионерская в д. Юкки, но в последующем был расторгнут по соглашению сторон в связи с технической невозможностью выполнить работы в сроки, установленные контрактам. 








