идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование

«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___18.12.2023_______ 						                 №___455_____

д. Юкки

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2021 № 518 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 решения совета депутатов МО «Юкковское сельское поселение» от 24.11.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» от 20.12.2021 № 513 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Юкковское сельское поселение», администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2021   № 518 (с изменениями внесенными Постановлениями от 24.06.2022 № 200,         
от 16.11.2022 № 366, от 27.01.2023 № 29, от 13.02.2023 № 55, от 31.03.2023 
№ 102, от 29.05.2023 № 157), согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию                           на официальном сайте МО «Юкковское сельское поселение» в сети Интернет    по адресу: www.ykki.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                       М.Ю. Белов

Приложение

к постановлению администрации

МО «Юкковское сельское поселение»

от __18.12.2023___ № _455__

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2021 № 518 (с изменениями внесенными Постановлениями от 24.06.2022 № 200, от 16.11.2022 № 366, 
от 27.01.2023 № 29, от 13.02.2023 № 55, от 31.03.2023 
№ 102, от 29.05.2023 № 157)

- В Приложение к постановлению администрации МО «Юкковское сельское поселение» от 25.12.2021 № 518 (с изменениями внесенными Постановлениями от 24.06.2022 № 200, от 16.11.2022 № 366, от 27.01.2023 № 29, от 13.02.2023 № 55, от 31.03.2023 № 102, от 29.05.2023 № 157) «Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» внести следующие изменения:

  - строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2025 годы составляет 52 347,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 12 649,8 тыс. руб. 2023 год – 36 794,64 тыс. руб. 2024 год – 1 000,0 тыс. руб. 2025 год – 1 000,0 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |

2. Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»» изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

(в редакции от _18.12.2023_ № _455___)

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

| № | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 12 649,8 | 3 140,0 | 6 860,0 | 2 649,8 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 36 794,64 | 2 512,0 | 27 488,0 | 5 637,14 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 1 000,0 | 0,0 | 0,00 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 1 000,0 | 0,0 | 0,00 | 1 000,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2022-2025 | 51 444,44 | 5 652,0 | 34 348,0 | 10 286,94 | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 11 999,8 | 3 140,0 | 6 860,0 | 1 999,8 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 9 040,0 | 2 512,0 | 5 488,0 | 1 040,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Итого |  | 2022-2025 | 21 039,8 | 5 652,0 | 12 348,0 | 3 039,8 | 0,0 |
| 2. | Повышение качества городской среды | МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 27 197,14 | 0,0 | 22 000,0 | 4 597,14 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2022-2025 | 27 197,14 | 0,0 | 22 000,0 | 4 597,14 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 557,5 | 0,0 | 0,0 | 557,5 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |
|  | Итого |  | 2022-2025 | 3 207,5 | 0,0 | 0,0 | 3 207,5 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды» | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2022-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе |  | 2022-2025 | 51 444,44 | 5 652,0 | 34 348,0 | 10 286,94 | 0,0 |

3. Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»» изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

(в редакции от _18.12.2023_ № __455___)

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» на 2023 год

| N № | Наименование подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на очередной финансовый год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» | - Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» | х | 2022 | 2025 | 51 444,44 | 36 794,64 | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий и количества, вовлеченных в реализацию федерального проекта жителей МО «Юкковское сельское поселение» | 2022 | 2025 | 21 039,8 | 9 040,0 | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 1.1 | Мероприятие федерального проекта: «Благоустройство общественных территорий» |  | Значительное улучшение внешнего облика территории путем выполнения работ по благоустройству в соответствии с дизайн-проектом | 2022 | 2025 | 21 039,8 | 9 040,0 | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2. | Мероприятия, направленные на повышение качества городской среды | МКУ «МФЦ «Юкки» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 2023 | 2025 | 27 197,14 | 27 197,14 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2.1 | Повышение качества городской среды |  | Выполнение работ по благоустройству | 2023 | 2025 | 26 597,14 | 26 597,14 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2.2 | Благоустройство общественных территорий в рамках повышения качества городской среды |  | Значительное улучшение внешнего облика территории путем выполнения работ по благоустройству в соответствии с дизайн-проектом и контроль за выполнением работ | 2023 | 2025 | 600,0 | 600,0 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 3. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» | Значительное улучшение внешнего облика территории путем выполнения работ по благоустройству в соответствии с дизайн-проектом | 2022 | 2025 | 3 207,5 | 557,5 | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 3.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  | 2022 | 2025 | 3 207,5 | 557,5 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды» | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО «Юкковское сельское поселение» | 2022 | 2025 | 0,0 | 0,0 | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» |
|  | - проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» |  | 2022 | 2025 | 0,0 | 0,0 | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» |
|  | - проведение опросов, анкетирований, форумов по теме благоустройства городской среды | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» |  | 2022 | 2025 | 0,0 | 0,0 | Администрация - МКУ «МФЦ «Юкки» |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | 2022 | 2025 | 51 444,44 | 36 794,64 |  |