                                                                                                                идентификатор
                                                                                                                          
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Юкковское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              ___14.05.2025_____ 				                                   №__153____
                   д. Юкки
Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области









       В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311-Ф3                         "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении", с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному 
периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 
2234, администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
постановляет:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образовании «Юкковское сельское поселение», согласно приложению №1.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Юкковские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



	Глава администрации 
	М.Ю. Белов
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                                                                                Приложение № 1 
к Постановлению администрации 
МО «Юкковское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от _14.05.2025_ № __153____  

	N п/п
	Обязательное требование
	Ответственный за выполнение  
	Срок выполнения 

	1
	Выполнение требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении":
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	

	1.1
	Разработка   порядка  (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	 до 20.03.2025

	1.2.
	 Размещение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	До 20.03.2025

	2.
	Актуализация перечня лиц, подлежащих проверке в соответствии с п.1 Правил.
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	До 30.04.2025

	3.
	Запрос в адрес ресурсоснабжающих организации письма о необходимости определения ответственного лица для включения в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 МО «Юкковское сельское поселение»
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	До 10.03.2025

	4. 
	 Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 МО «Город Всеволожск»
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	15.05.2025

	4.1.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 МО «Юкковское сельское поселение», реестра потребителей, реестра теплоснабжающих и теплосетевых организаций, графика проверок   потребителей, графика проверок    теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	15.05.2025

	4.2.
	Утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 МО «Юкковское сельское поселение», реестра потребителей, реестра теплоснабжающих и теплосетевых организаций, графика проверок   потребителей, графика проверок   теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	15.05.2025

	5.
	Планы подготовки к отопительному сезону муниципального образования, потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	15.05.2025

	5.1.
	Направление в адрес потребителей письма о необходимости представить в адрес администрации МО «Юкковское сельское поселение» до 30 апреля согласование с гарантирующей организацией план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	01.03.2025

	5.2.
	Согласование администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 15 апреля плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 теплоснабжающих и теплосетевых организаций  
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	15.04.2025

	5.3.
	Размещение на официальном сайте МО «Юкковское сельское поселение» программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 МО «Юкковское сельское поселение», реестра   потребителей, реестра теплоснабжающих и теплосетевых организаций графики проверок   потребителе, график проверок   теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	15.05.2025

	6.
	Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения 
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	  01.07.2025

	7.
	Обеспечение подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) 


	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил)
	01.09.205

	8.
	Разработка плана подготовки к отопительному периоду МО «Юкковское сельское поселение» 
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	до 15.05.2025 

	9.
	Осуществление  оценки  обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду: 
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	01.09.2025

	9.1.
	Осуществление  оценки  обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	 до 01.09.2025

	9.2. 
	Осуществление  оценки  обеспечения готовности к отопительному периоду управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	до 01.09.2025

	9.3. 
	Осуществление  оценки  обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	До 01.09.2025

	9.4.
	Осуществление  оценки  обеспечения готовности к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила N 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями).
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	 До 01.09.2025

	9.5.
	Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций.
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	До 01.10.2025




