Идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование

«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__06.02.2026____ 						                    №___09____

д. Юкки

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.10.2021 № 399 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 решения совета депутатов МО «Юкковское сельское поселение» от 24.11.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» от 20.12.2021 № 513 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Юкковское сельское поселение», администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.10.2021 № 399 (с изменениями, внесенными постановлениями от 25.12.2021 № 516, от 18.04.2022 № 133, от 24.06.2022 № 204, от 03.10.2022 № 311, от 29.12.2022 № 433, от 13.02.2023 № 56, от 31.03.2023 № 104, от 29.05.2023 № 159, от 18.12.2023 № 449, от 19.01.2024 № 11, от 13.02.2024 № 32, от 27.03.2024 № 88, от 05.08.2024 № 227, от 17.01.2025 № 19), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте МО «Юкковское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: www.ykki.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава администрации                                                                               М.Ю. Белов

Приложение

к постановлению администрации

МО «Юкковское сельское поселение»

## от _06.02.2026___ № __09____

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2021 № 399

(с изменениями, внесенными постановлениями от 25.12.2021 № 516, от 18.04.2022 № 133, от 24.06.2022 № 204, от 03.10.2022 № 311,

от 29.12.2022 № 433, от 13.02.2023 № 56, от 31.03.2023 № 104, от 29.05.2023 № 159, от 18.12.2023 №449, от 19.01.2024 № 11, от 13.02.2024 № 32, от 27.03.2024 № 88, от 05.08.2024 № 227, от 17.01.2025 № 19)

- В Приложение к постановлению администрации МО «Юкковское сельское поселение» от 28.10.2021 № 399 (с изменениями внесенными Постановлениями от 25.12.2021 № 516, от 18.04.2022 № 133, от 24.06.2022 № 204, от 03.10.2022 № 311, от 29.12.2022 № 433, от 13.02.2023 № 56, от 31.03.2023 № 104, от 29.05.2023 № 159, от 18.12.2023 № 449, от 19.01.2024 № 11, от 13.02.2024 № 32, от 27.03.2024 № 88, от 05.08.2024 № 227, от 17.01.2025 № 19) «Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» внести следующие изменения:

  - строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| ### Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего по муниципальной программе 156 954,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 23 431,0 тыс. рублей 2023 год – 28 735,2 тыс. рублей 2024 год – 36 850,7 тыс. рублей 2025 год – 37 098,0 тыс. рублей 2026 год – 15 489,1 тыс. рублей 2027 год – 15 350,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

- Приложение 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» изложить в следующей редакции:

Приложение 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории

МО «Юкковское сельское поселение»

(в редакции от _06.02.2026___ № __09__)

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» | Администрация, МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 23 431,0 | 0,00 | 4 707,3 | 18 723,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 28 735,3 | 0,00 | 1 753,4 | 26 981,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 36 850,6 | 0,00 | 5 014,8 | 31 835,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 37 098,0 | 0,00 | 1 182,6 | 35 915,4 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 15 489,1 | 0,00 | 121,1 | 15 368,0 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 15 350,0 | 0,00 | 0,00 | 15 350,0 | 0,00 |  |
| Итого |  | 2022-2027 | 156 954,0 | 0,00 | 12 779,2 | 144 174,8 | 0,0 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» | МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 7 248,5 | 0,0 | 3 200,0 | 4 048,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 16 437,8 | 0,0 | 0,0 | 16 437,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 27 854,6 | 0,0 | 3 500,0 | 24 354,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 29 470,0 | 0,0 | 0,0 | 29 470,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 10 350,0 | 0,0 | 0,0 | 10 350.0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 10 350,0 | 0,0 | 0,0 | 10 350.0 | 0,0 |  |
| Итого |  | 2022-2027 | 101 710,9 | 0,0 | 6 700,0 | 95 010,9 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий: «Надлежащее содержание территории МО «Юкковское сельское поселение» | Администрация, МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 8 770,0 | 0,0 | 0,0 | 8 770,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 4 559,7 | 0,0 | 245,5 | 4 314,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 248,5 | 0,0 | 221,2 | 27,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 193,8 | 0,0 | 174,5 | 19,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 139,2 | 0,0 | 121,0 | 18,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  | 2022-2027 | 13 911,2 | 0,0 | 762,2 | 13 149,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий: «Совершенствование системы наружного освещения улиц населенных пунктов МО «Юкковское сельское поселение» | Администрация | 2022 | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 4 950,0 | 0,0 | 0,0 | 4 950,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 6 005,0 | 0,0 | 0,0 | 6 005,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 4 434,1 | 0,0 | 0,0 | 4 434,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
| Итого |  | 2022-2027 | 30 589,1 | 0,00 | 0,00 | 30 589,1 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий: «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Юкковское сельское поселение» | МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 2 212,5 | 0,0 | 1 507,3 | 705,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 2 787,8 | 0,0 | 1 507,9 | 1 279,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 2 742,5 | 0,0 | 1 293,6 | 1 448,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 3000,0 | 0,0 | 1008,1 | 1991.9 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  | 2022-2027 | 10 742,8 | 0,0 | 5 316,9 | 5 425,9 | 0,0 |  |

- Приложение 4 к муниципальной программе «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» изложить в следующей редакции:

Приложение 4

к муниципальной программе «Благоустройство территории

МО «Юкковское сельское поселение»

(в редакции от _06.02.2026___   № __09_)

Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение»

на 2026 год (очередной финансовый год)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  | Ответственный за реализацию элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | В том числе на очередной финансовый год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | Муниципальная программа Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» | Администрация, МКУ «МФЦ «Юкки» |  | 2022 | 2027 | 145 988,1 | 26 132,1 | Администрация, МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» | МКУ «МФЦ «Юкки» | Х | 2022 | 2027 | 88380,4 | 16139,5 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1: Организация и выполнение работ по благоустройству населенных пунктов включая озеленение | МКУ «МФЦ «Юкки» | Повышение эстетических качеств территории населенных пунктов и комфортности проживания жителей МО «Юкковское сельское поселение» | 2022 | 2027 | 17 966,7 | 2 550,0 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2: Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | МКУ «МФЦ «Юкки» |  | 2022 | 2024 | 7 052,6 | 0,0 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3: Организация и выполнение работ по благоустройству населенных пунктов за счет межбюджетных трансфертов МО «Всеволожский муниципальный район» | Администрация, МКУ «МФЦ «Юкки» | Повышение эстетических качеств территории населенных пунктов и комфортности проживания жителей МО «Юкковское сельское поселение» | 2022 | 2027 | 57 571,5 | 7 800,0 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.2: Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | МКУ «МФЦ «Юкки» |  | 2026 | 2026 | 3 684,2 | 3 684,2 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Надлежащее содержание территории МО «Юкковское сельское поселение» | Администрация, МКУ «МФЦ «Юкки» |  | 2022 | 2026 | 13 911,1 | 193,8 | Администрация, МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1: Организация и выполнение работ по содержанию в чистоте и безопасности территории | МКУ «МФЦ «Юкки» | Удовлетворенность жителей уровнем санитарного состояния, и обеспеченностью объектами благоустройства и инфраструктуры. | 2022 | 2023 | 11 096,9 | 0,0 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2: Организация и выполнение работ по содержанию в чистоте и безопасности территории за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | Администрация, МКУ «МФЦ «Юкки» | Удовлетворенность жителей уровнем санитарного состояния, и обеспеченностью объектами благоустройства и инфраструктуры. | 2023 | 2023 | 1 960,0 | 0,0 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3: Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | МКУ «МФЦ «Юкки» | Удовлетворенность жителей уровнем санитарного состояния, и обеспеченностью объектами благоустройства и инфраструктуры. | 2023 | 2026 | 854,2 | 193,8 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий: «Совершенствование системы наружного освещения улиц населенных пунктов МО «Юкковское сельское поселение» | Администрация |  | 2022 | 2027 | 33 105,3 | 7 105,3 | Администрация |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1: Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения | Администрация | Обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения. | 2022 | 2027 | 31 135,0 | 5 000,0 | Администрация |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 3.2: Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения | Администрация | Обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения. | 2022 | 2026 | 2 103,3 | 2 105,3 |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий: «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Юкковское сельское поселение» | МКУ «МФЦ «Юкки» |  | 2022 | 2025 | 12541.5 | 4 798.8 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1: Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | МКУ «МФЦ «Юкки» | Рост количества реализованных инициативных предложений | 2022 | 2024 | 4 184,4 | 0,0 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 4.2: Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | МКУ «МФЦ «Юкки» | Рост количества реализованных инициативных предложений | 2022 | 2026 | 3 558,3 | 0,0 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 4.3: Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 16.02/2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | МКУ «МФЦ «Юкки» | МКУ «МФЦ «Юкки» Рост количества реализованных инициативных предложений | 2025 | 2025 | 3 000,0 | 3000,0 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 4.4 | Мероприятие 4.4: Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 16.02/2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | МКУ «МФЦ «Юкки» | Рост количества реализованных инициативных предложений | 2026 | 2026 | 1 798.8 | 1 798.8 | МКУ «МФЦ «Юкки» |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |