                                                                                                            Идентификатор
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Юкковское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           __07.05.2026__			                                                ___43___
          	          д. Юкки

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 гг. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области











В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311- ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 
№ 2234, администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
п о с т а н о в л я е т:

1.	Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение», согласно Приложению №1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Юкковские ведомости» и разместить на официальном сайте МО «Юкковское сельское поселение» в сети «Интернет» по адресу: www.ykki.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.


    Глава администрации                                                                           М.Ю. Белов

	
	Приложение № 1 
к Постановлению администрации 
МО «Юкковское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от __07.05.2026____ № ___43____



1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов на территории МО «Юкковское сельское поселение» (2023–2024, 2024–2025, 2025–2026) и средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0 С:

	Показатель
	2023–2024
	2024–2025
	2025–2026
	Выявленные проблемы

	Продолжительность отопительного периода, дней
	230
	220
	220
	Стабильная продолжительность

	Средняя температура наружного воздуха, °C
	−8,7
	−0,6
	−8,7
	Умеренные зимы

	Объём потреблённой тепловой энергии, Гкал
	28 872,43
	28 872,43
	28 872,43
	Роста потребления нет

	Количество аварий на тепловых сетях, ед.
	0
	0
	0
	

	Случаи нарушения температурного режима, ед.
	0
	0
	0
	

	Количество перерасчётов платы из‑за снижения качества услуги, ед.
	3
	2
	0
	Снижен



Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:

	
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	ОЗП
2022-2023
	12,3

	8,1
	0,5
	-3,2
	-2,3
	-3,0
	-0,3
	6,8
	11,5

	ОЗП
2023-2024
	10,8

	5,0
	0,1
	-4,4
	-8,9
	-3,7
	2,6
	5,7
	9,2

	ОЗП
2024-2025
	13,1

	8,4
	3,0
	-0,7
	-0,6
	-3,8
	2,7
	6,0
	10,4



2. План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 г.г.

	N п/п
	Обязательное требование
	Ответственный за выполнение
	Срок выполнения

	1. 
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	01.04.2026

	2. 
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	не позднее 15.05.2026

	3. 
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	до 01.07.2026

	4. 
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	не позднее 10.06.2026

	5. 
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026

	6. 
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду»
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026

	7. 
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности

	8. 
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	до 01.11.2026

	9. 
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	не позднее 10.09.2026

	10. 
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	не позднее 25.10.2026

	11. 
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	не позднее 15.09.2026

	12. 
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	не позднее 01.11.2026

	13. 
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	не позднее 20.11.2026

	14. 
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	до 01.12.2026



