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	ОТЧЕТ

	о достижении показателей результатов
использования Субсидии

	по состоянию на 1 апреля 2026 года

	
	

	Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области
	Администрация муниципального образования "Юкковское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	Наименование бюджета муниципального образования
	Бюджет МО "Юкковское сельское поселение"

	Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета
	комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

	Наименование муниципальной программы
	

	Периодичность:
	Квартальная

	
	


[bookmark: __bookmark_1]
		№ п/п
	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
	Наименование результатов использования Субсидии 
	Единица измерения
	Значение результатов использования Субсидии
	Причина отклонения

	
	
	
	
	плановое
	фактическое
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	1
	Благоустройство общественной территории дер. Сарженка: обустройство детской игровой площадки Придорожная аллея, около д. 147
	Количество реализованных проектов
	ШТ
	1.00
	0.00
	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур






	Глава администрации
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	Белов М.Ю.
	

	(подпись)
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